**渔乐生活APP**

**G10小组会议纪要**



拟制人： 朱邦杰 31801305

刘 哲 31801318

童峻涛 31801341

牛旷野 31803199

徐 任 31801346

审核人：朱邦杰 31801305

批准人： 杨 枨 老 师

第三次小组例会 |

## 会议日期 | 时间 2021.03.18| 18:30 | 会议地点 二食堂

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 会议组织者 | 朱邦杰 | | 会议类型 | 第三次小组例会 | | 主持人 | 刘哲 | | 记录员 | 童峻涛 | | 计时员 | 徐任 | | 牛旷野 |

# 任务分配

## 议程主题 项目计划阶段总结及下阶段任务讨论 | 发言者 朱邦杰

回顾 小组上台预评审时的录音，总结杨枨老师提出的不足之处，为项目计划阶段的正式评审做准备。同时也针对翻转课堂进行了讨论，小组决定在对翻转课堂的展示做准备的同时，完成对杨枨老师等用户的需求获取。暂定2021年3月19日中午访谈杨枨老师（补充：杨枨老师要求先阅读完书籍，所以访谈延后进行）。

结论 根据评审表以及杨老师的要求来看，小组已经将大多数工作完成，仅剩小部分遗漏或细节不足之处，小组成员需要在本周及时补足。翻转课堂的工作也可以开始展开，具体内容等待组长分配。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拟办事项 | 责任人 | 截止日期 |
| 甘特图更新 | 牛旷野 | 2021.03.21 | 10:00 |
| 配置管理 | 徐任 | 2021.03.21 | 10:00 |
| 文档完善 | 全员 | 2021.03.21 | 10:00 |
| 会议记录 | 徐任 | 2021.03.21 | 10:00 |
| 需求获取 | 朱邦杰 | 2021.03.19 | 13:00 |

观察者 刘哲

资源专家 童峻涛

特别备注在此处键入其他备注