**渔乐生活APP**

**G10小组会议纪要**



拟制人： 朱邦杰 31801305

刘 哲 31801318

童峻涛 31801341

牛旷野 31803199

徐 任 31801346

审核人：朱邦杰 31801305

批准人： 杨 枨 老 师

第六次小组例会 |

## 会议日期 | 时间 2021.03.31| 18:30 | 会议地点 理四-502

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 会议组织者 | 朱邦杰 | | 会议类型 | 第六次小组例会 | | 主持人 | 朱邦杰 | | 记录员 | 童峻涛 | | 计时员 | 刘哲 | |  |

# 任务分配

## 议程主题 | 发言者 杨枨

将评审时的录音回放，杨枨老师认为评审表第十一条以后的条目做得都不合格，所以根据评审表总结出本周内需要改进的地方。包括全部开发测试计划删除、将需求工程子计划加入总计划中，规范非受控仓库命名规范、完善配置管理流程图、规范版本号定义、完善wbs输入输出表、项目章程增加需求工程范围、完善甘特图、干系人子计划加入obs。

## 议程主题 翻转课堂| 发言者 朱邦杰

提出翻转课堂PPT内容可改进的地方，并且小组成员必须对小组负责的翻转内容熟悉，做好下周翻转课堂上台展示的准备。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拟办事项 | 责任人 | 截止日期 |
| 配置管理 | 徐任 | 2021.04.01 | 12:00 |
| 文档完善 | 全员 | 2021.04.01 | 12:00 |
| 会议记录 | 徐任 | 2021.04.01 | 12:00 |
| 翻转课堂PPT完善 | 童峻涛 | 2021.03.28 | 10:00 |
| 配置管理计划完善 | 刘哲 | 2021.03.28 | 10:00 |
| 最终审核 | 朱邦杰 | 2021.03.28 | 15:00 |

特别备注在此处键入其他备注