**渔乐生活APP**

**G10小组会议纪要**



拟制人： 朱邦杰 31801305

刘 哲 31801318

童峻涛 31801341

牛旷野 31803199

徐 任 31801346

审核人：朱邦杰 31801305

批准人： 杨 枨 老 师

第七次小组例会 |

## 会议日期 | 时间 2021.04.01| 18:30 | 会议地点 二食堂

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 会议组织者 | 朱邦杰 | | 会议类型 | 第七次小组例会 | | 主持人 | 朱邦杰 | | 记录员 | 童峻涛 | | 计时员 | 徐任 | |  |

# 任务分配

## 议程主题 课堂检查总结 | 发言者 朱邦杰

小组基本按项目计划顺利进行，因此在任务按计划执行上未出现问题，但是任务的完成度有所欠缺，比如小组会议遗漏照片，小组成员将会吸取教训，高质量地完成接下来的计划任务。

## 议程主题 近期任务规划| 发言者 朱邦杰

随着课程内容的增多，课业压力将会越来越大，小组面临的任务也会越来越多，因此需要合理规划近期的任务，便于组员根据课余时间安排任务时间，主要规划对象参考了上届学长小组的任务计划以及杨枨老师强烈要求的书籍内容。如无重大变故，小组将会根据项目计划有序开展任务。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拟办事项 | 责任人 | 截止日期 |
| 配置管理 | 徐任 | 2021.04.04 | 12:00 |
| 文档完善 | 全员 | 2021.04.04 | 12:00 |
| 会议记录 | 徐任 | 2021.04.04 | 12:00 |
| 举办需求访谈 | 全员 | 2021.04.02 | 21:00 |
| 检查现有系统在需求方面的报告 | 全员 | 2021.04.03 | 21:00 |
| 重现现有需求 | 全员 | 2021.04.04 | 21:00 |
| 翻转课堂PPT | 刘哲、牛旷野 | 2021.04.04 | 12:00 |

特别备注在此处键入其他备注