**渔乐生活APP**

**G10小组会议纪要**



拟制人： 朱邦杰 31801305

刘 哲 31801318

童峻涛 31801341

牛旷野 31803199

徐 任 31801346

审核人：朱邦杰 31801305

批准人： 杨 枨 老 师

第十次小组例会 |

## 会议日期 | 时间 2021.04.15| 16:00 | 会议地点 理四-226

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 会议组织者 | 朱邦杰 | | 会议类型 | 第十次小组例会 | | 主持人 | 朱邦杰 | | 记录员 | 徐任 | | 计时员 | 徐任 | |  |

# 任务分配

## 议程主题 杨枨老师检查后总结 | 发言者 朱邦杰

由于原型图绘制需要统一风格，所以绘制者最好限定在两人内，因此原型图绘制的进度略有落后，杨枨老师希望能加快进度，尽早绘制完成并进行下一次的需求访谈，因此组长要求绘制人员刘哲加快进度，在童峻涛同学的辅助下争取下个星期完成大部分原型。小组将在下周向用户代表杨枨发出访谈邀请，进行需求访谈。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拟办事项 | 责任人 | 截止日期 |
| 配置管理 | 徐任 | 2021.04.18 | 12:00 |
| 文档完善 | 全员 | 2021.04.18 | 12:00 |
| 会议记录 | 徐任 | 2021.04.18 | 12:00 |
| 原型图绘制 | 刘哲、童峻涛 | 2021.04.21 | 12:00 |
| 翻转课堂PPT | 全员 | 2021.04.18 | 12:00 |

特别备注在此处键入其他备注