**渔乐生活APP**

**G10小组会议纪要**



拟制人： 朱邦杰 31801305

刘 哲 31801318

童峻涛 31801341

牛旷野 31803199

徐 任 31801346

审核人：朱邦杰 31801305

批准人： 杨 枨 老 师

第十二次小组例会 |

## 会议日期 | 时间 2021.04.29| 16:00 | 会议地点 理四-226

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 会议组织者 | 朱邦杰 | | 会议类型 | 第十二次小组例会 | | 主持人 | 朱邦杰 | | 记录员 | 徐任 | | 计时员 | 徐任 | |  |

# 任务分配

## 议程主题 需求访谈总结 | 发言者 朱邦杰

小组向用户代表杨枨老师发起需求访谈邀请，并获得同意答复，在课上进行了需求访谈，小组向用户代表展示了经过两次需求确认后修改的界面原型，用户代表提出许多细节方面要求，包括动态、直播、约钓等，要求小组继续完善，在迭代中完成高保真原型。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拟办事项 | 责任人 | 截止日期 |
| 配置管理 | 徐任 | 2021.05.02 | 12:00 |
| 文档完善 | 全员 | 2021.05.02 | 12:00 |
| 会议记录 | 徐任 | 2021.05.02 | 12:00 |
| 举办需求访谈 | 全员 | 2021.04.29 | 18:00 |
| 数据字典 | 童峻涛、朱邦杰、徐任 | 2021.05.02 | 12:00 |
| 甘特图更新 | 牛旷野 | 2021.05.02 | 12:00 |
| 需求优先级文档 | 牛旷野 | 2021.05.02 | 12:00 |
| 界面原型完善 | 刘哲 | 2021.05.02 | 12:00 |
| 绩效评价 | 全员 | 2021.04.22 | 12:00 |

特别备注在此处键入其他备注