**渔乐生活APP**

**G10小组会议纪要**



拟制人： 朱邦杰 31801305

刘 哲 31801318

童峻涛 31801341

牛旷野 31803199

徐 任 31801346

审核人：朱邦杰 31801305

批准人： 杨 枨 老 师

第十九次小组例会 |

## 会议日期 | 时间 2021.06.17| 16:00 | 会议地点 理四-226

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 会议组织者 | 朱邦杰 | | 会议类型 | 第十九次小组例会 | | 主持人 | 朱邦杰 | | 记录员 | 徐任 | | 计时员 | 徐任 | |  |

# 任务分配

## 议程主题 预评审前任务总结 | 发言者 朱邦杰

由于下周预评审将要开始，组长对接下来需要完成的任务进行了总结，提醒组员如果本周任务较早完成，可以提早准备下周的任务，争取在预评审前完成所有的初稿，充分做好预评审的准备。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拟办事项 | 责任人 | 截止日期 |
| 配置管理 | 徐任 | 2021.06.17| 12:00 |
| 文档完善 | 全员 | 2021.06.17 | 12:00 |
| 会议记录 | 徐任 | 2021.06.17 | 12:00 |
| 甘特图更新 | 牛旷野 | 2021.06.17 | 12:00 |
| 需求变更报告影响文档 | 童峻涛 | 2021.06.17 | 12:00 |
| 需求配置管理工具 | 牛旷野 | 2021.06.17 | 12:00 |
| 界面原型完善 | 刘哲 | 2021.06.17 | 12:00 |
| CCB会议章程 | 徐任 | 2021.06.18 | 12:00 |
| 相关各类文档更新 | 徐任 | 2021.06.17 | 12:00 |
| 绩效评价 | 全员 | 2021.06.17 | 12:00 |

特别备注在此处键入其他备注